# BEATDASH 개발 로드맵

BEATDASH::Revive  |  v3.0 RC → v4.0 기획

정리일: 2026-09-28

정식 사용자 표시명: BEATDASH · 내부 개발명/코드네임: BEATDASH::Revive

# 1. 현재 상태

v3.0은 웹 검수 및 수정이 완료된 Release Candidate 상태다. Android 전체 빌드와 실기기 검증이 남아 있어 최종 완료 판정은 보류한다.

| 항목 | 상태 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 웹 빌드 | 완료 | tsc -b && vite build 성공 |
| 웹 단위 테스트 | 완료 | Vitest 132/132 |
| Python | 완료 | Analyzer 103/103 + Backend 4/4 |
| 브라우저 검증 | 완료 | Smoke 42/42 + 추가 검증 44/44 |
| Range 테스트 | 완료 | 14/14 |
| Android APK | 대기 | SDK/Gradle 부재로 검수 환경에서 미빌드 |
| 실기기 검증 | 대기 | WebView, 저장곡 이관, 영상 seek/싱크, 멀티터치 등 |

# 2. v3.0 반영 내용

Gameplay UX 및 Note/Judgement Feel 개선

판정 범위: Perfect ±35ms / Great ±75ms / Good ±120ms

판정선 위치 하향 및 터치 좌표 정렬

원근형 하이웨이 및 원거리 노트 clipping/중첩 수정

Flick 노트 외형 구분 강화

Hold 재입력, Pause/Resume/Restart 입력 상태 회귀 수정

Companion 영상 파일을 WebView <video>로 재생하는 구조

같은 MP4에서 WAV를 파생하여 오디오/영상 소스 일치

Range/seek 처리와 미디어 수명주기 보완

사용자 표시명 BEATDASH, 내부 개발명 BEATDASH::Revive로 분리

버전 단위 개발 규칙 도입

# 3. 개발 운영 규칙

앞으로 기능을 산발적으로 추가하지 않고 버전 단위로 묶어 완성한다.

버전 목표/범위 확정

구현

기존 기능 회귀 테스트

신규 기능 테스트

빌드 검증

플레이 UX 검토

버그 수정

최종 검증

버전 완료 기록

긴급 버그가 아닌 신규 아이디어는 진행 중인 버전에 억지로 추가하지 않고 다음 버전 후보로 넘긴다.

# 4. v4.0 방향 — Library & Records + UI/SFX 개편

v4.0의 목표는 “곡을 넣고 한 번 플레이하는 테스트 앱”에서 “한 번 만든 곡을 계속 플레이하고 기록을 쌓는 리듬게임 앱”으로 전환하는 것이다.

## 4.1 Library 정식화

분석 완료 곡 저장 및 다시 플레이

곡 제목 수정 가능, 원본 제목/원본 소스 메타데이터는 별도 보존

썸네일, BPM, 길이, 생성일 표시

삭제/재분석/다시 플레이

검색 및 정렬(최근 플레이, 추가일, 제목 등)

곡 상세 화면에서 난이도별 기록 확인

## 4.2 플레이 기록

난이도별 최고 점수, 최고 정확도, 최대 콤보, 플레이 횟수 저장

Perfect / Great / Good / Miss 판정 분포 저장

최근 플레이 기록 보관

연습모드는 v4.0에서 제외하고 후순위로 이동

## 4.3 FULL COMBO / PERFECT COMBO

FULL COMBO: Miss = 0. Great/Good이 있어도 가능

PERFECT COMBO: 모든 노트가 Perfect이며 Great/Good/Miss = 0

표시 우선순위: PERFECT COMBO > FULL COMBO > CLEAR

결과 화면에 전용 배지/문구와 전용 연출

Library/곡 상세에서 난이도별 FC/PC 상태 표시

FIRST FULL COMBO / FIRST PERFECT COMBO와 NEW BEST 피드백 지원

## 4.4 Timing Offset

전역 Timing Offset

곡별 Timing Offset

±ms 단위 조절

기존 v3 설정과 호환 유지

## 4.5 UI 대개편

Home / Library / Song Detail / Result / Settings 전체 구조 재설계

모바일/태블릿 우선

현재의 개발용/AI 웹앱 느낌을 줄이고 정식 리듬게임 UI로 정리

게임 HUD 및 결과 화면 정돈

Library 카드에는 핵심 상태만, 상세 기록은 Song Detail에 배치

## 4.6 전체 효과음 시스템

버튼/탭/확인/뒤로가기 UI 효과음

READY / START

Tap / Hold / Flick 히트 피드백

결과 화면 및 NEW BEST

FULL COMBO 전용 효과음

PERFECT COMBO 전용 효과음(FC보다 강한 연출)

분석 완료/오류 등 주요 상태 피드백

Master/Music/SFX 볼륨 및 음소거 설정

# 5. v4 데이터 구조 방향

브라우저 저장소는 IndexedDB 중심을 권장한다. 곡 메타데이터, 채보, 플레이 기록, 설정을 분리해 이후 클라우드 기능으로 확장하기 쉽게 만든다.

BEATDASH_DB

├─ songs        # 곡 메타데이터

├─ charts       # 채보 데이터

├─ playRecords  # 플레이 이력

└─ settings     # Offset / Speed / Audio / UI 설정

곡 제목을 수정해도 originalTitle은 유지

채보 JSON은 song 객체 안에 통째로 넣지 않고 charts에 분리

난이도별 최고 기록을 항목별로 저장

clearType은 CLEAR / FULL_COMBO / PERFECT_COMBO로 관리

향후 cloudSongId, chartId, fingerprint, chartVersion, authorId, sessionId 확장이 가능하도록 ID 구조 설계

# 6. 장기 기능 — Editor / Community Charts

클라우드 공유는 AI 원본 채보 자체를 바로 업로드하는 방식이 아니라, 에디터에서 사람이 수정한 채보만 Community Chart로 게시하는 방향으로 잡는다.

AI 생성 원본 채보는 클라우드 게시 불가

AI 채보 → 에디터 수정 → 커뮤니티 채보로 저장 → 업로드

제작자, 난이도, 버전, 수정일, 원본 AI 기반 여부 저장

같은 곡에 여러 제작자의 채보 허용

나중에 좋아요/평점/신고/버전 업데이트/중복 관리 가능

실제 음원/영상과 채보 데이터는 분리하는 구조 유지

# 7. 장기 기능 — 온라인 플레이

협동전: 3~5명 동시 플레이, 개인 점수 + 팀 게이지, 결과 기여도 표시

비동기 PvP: 상대 기록/고스트 기록과 경쟁

실시간 PvP: 같은 곡 동시 플레이, 점수/정확도 경쟁

권장 순서: 협동전 → 비동기 PvP → 실시간 PvP

실시간 기능 전에는 계정/클라우드/세션 구조가 선행되어야 함

# 8. 장기 로드맵

| 단계 | 주제 | 핵심 내용 |
| --- | --- | --- |
| v3.0 | Gameplay Feel / MV Media | Android 빌드·실기기 검증 후 완료 |
| v4.0 | Library & Records + UI/SFX | Library, 기록, FC/PC, Offset, UI 대개편, 전체 SFX |
| 후속 | Chart Editor | AI 채보 수동 수정 및 직접 제작 |
| 후속 | Community Charts | 사람이 수정한 채보만 클라우드 공유 |
| 후속 | Account / Cloud | 계정, 기록/채보 클라우드 연동 |
| 후속 | Co-op | 프세카 계열 협동 플레이 |
| 후속 | Async PvP | 기록/고스트 기반 경쟁 |
| 후속 | Realtime PvP | 실시간 대전 및 지연/이탈/치팅 대응 |

# 9. 빌드 방법

## 9.1 웹 개발/빌드

웹 소스 루트: rhythm-core/

npm ci

npm test

npm run lint

npm run build

빌드 결과는 dist/에 생성된다.

### 로컬 실행

npm install

npm run dev

### Backend + Web Tester

python3 -m pip install -r backend/requirements.txt

npm run api:dev

# 별도 터미널

npm install

npm run dev

### 전체 검증 명령

npm test

npm run lint

npm run build

npm run test:py

npm run lint:py

npm run smoke

npm run smoke:v3

npm run test:media

브라우저 smoke는 Puppeteer Chrome이 필요하다. test:media는 ffmpeg가 있는 환경에서 실행한다.

## 9.2 Android APK — 권장: GitHub Actions

검수된 Android 소스에는 Gradle wrapper가 없으므로, 현재 가장 재현성이 높은 방법은 포함된 .github/workflows/build-apk.yml을 사용하는 것이다.

GitHub 저장소에 android-companion 소스를 반영한다.

Repository Settings → Secrets and variables → Actions에 아래 두 Secret을 등록한다.

COMPANION_KEYSTORE_BASE64

COMPANION_KEYSTORE_PASSWORD

PKCS12 keystore 안의 alias는 companion 이어야 한다. 기존 설치본을 업데이트하려면 기존과 같은 서명키를 계속 사용한다.

Actions에서 “Build Android Companion signed APK” workflow를 Run workflow로 실행한다.

workflow가 Java 17, Android SDK 35, Build Tools 35.0.0, Gradle 8.9를 준비하고 ByteRange 테스트 후 release APK를 빌드한다.

성공하면 artifact의 app-release.apk를 받아 실기기에 업데이트 설치한다.

출력 경로(Workflow 내부)

app/build/outputs/apk/release/app-release.apk

현재 Android 설정: applicationId com.rhythmlab.companion / minSdk 26 / targetSdk 35 / versionName 3.0.0

# 10. v3.0 최종 승인 체크리스트

☐ 기존과 같은 서명키로 Android release/debug 빌드 성공

☐ 기존 앱 삭제 없이 업데이트 설치, BEATDASH/3.0.0 표시 확인

☐ 기존 v0.5.1 저장곡과 Speed/Offset 유지

☐ 실제 YouTube 곡 3개 이상에서 다운로드→WAV 분석→MP4 재생 확인

☐ MP4 시작/중간/끝 seek 및 오디오-MV 동기화 확인

☐ Tap 동시치기 / Hold tail·재입력 / Space Flick / 스와이프 Flick / 멀티터치

☐ Pause/Resume/Restart 및 홈/잠금/복귀 시 잔여 소리 없음

☐ Speed 1/8/12/20 및 휴대폰/태블릿 화면에서 판정선·이펙트 위치 확인

# 11. 현재 보관 기준 파일

BEATDASH-v3.0-reviewed-bundle.zip — v3 검수 전체 번들

BEATDASH_V3_REVIEW_RESULT.md — v3 검수 보고서

BEATDASH_Roadmap_v3-v4_2026-09-28.docx — 본 로드맵 문서

END